OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Název veřejné zakázky: Komunikační technika - digitální radiová síť

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o Dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu 
a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) 
a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Pozn. Uchazeč doplní příslušné údaje na místech podbarvených touto „……….“ barvou či červeným písmem, a dále všude tam, kde to vyplývá z příslušných pokynů a poznámek.

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci nového digitálního rádiového systému standardu ETSI pro hlasovou 
a datovou komunikaci pro Městskou policii Karviná

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/………/2017

Číslo smlouvy dodavatele: ……………………….

Smluvní strany

- statutární město Karviná

- Se sídlem: 		Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

- Jednající jménem:		Tomáš Hanzel, primátor

- Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Martina Šrámková, vedoucí Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 02.01.2017

- IČ:		00297534

- DIČ:                                             CZ00297534

- Bankovní spojení: 		Česká národní banka

- Číslo transparentního účtu: 	34534-1020791/0710

- Osoba oprávněná jednat ve věcech technických týkající se této smlouvy (kontaktní

- osoba):			Mgr. Petr Bičej, ředitel Městské policie Karviná

- tel.: 595 390 984

- e-mail: petr.bicej@karvina.cz

- (dále jen „objednatel“)

- a

- [_____] Název uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ

Se sídlem:			[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Zastoupené:			[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

IČ: 				[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

DIČ: 				[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Bankovní spojení: 		[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Číslo účtu1: 			[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, oddíl [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, vložka [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace a věcech technických týkajících se této smlouvy (kontaktní osoba):

………………………………………………………………….., tel. ……………………………, e-mail:……………………………….

(dále jen „dodavatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět plnění

- Dodavatel se touto smlouvou zavazuje zajistit realizaci nového digitálního rádiového systému standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Karviná (dále jen „nový rádiový systém“ nebo „Dílo“). Dílo je součástí projektu „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju“, registrační číslo projektu: „CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

- Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka, instalace, programování, nasazení, oživení, zaškolení obsluhy a další služby související s realizací systému vč. dodání návodů na obsluhu, certifikáty, licence, doklady vystavené příslušným povolovacími orgány nutné pro řádný provoz radiového systému, doklady o provedení potřebných zkoušek včetně měření anténních systému retranslačních a základnových stanic, prohlášení o shodě, licenční protokoly nebo certifikáty prokazující legálnost použitých SW, protokol o provedení provozních zkoušek. Podrobný technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 „Technická specifikace“, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Dodavatel je při provádění díla podle této smlouvy povinen postupovat v souladu s podmínkami tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění díla je dále úprava SW konfigurace po 30 denním provozu. Předmětem úpravy SW konfigurace je úprava SW konfigurace ručních, vozidlových, základnových stanic, dispečerského systému a převaděčů na základě požadavku objednatele.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo od dodavatele převzít a zaplatit za ně dodavateli cenu podle čl. IV. této smlouvy.

III.

Doba plnění

- Doba plnění podle této smlouvy je stanovena takto:

- Předpokládané zahájení realizace díla:             dnem podpisu této smlouvy

- Ukončení realizace díla:       			do 90 kalendářních dnů od

podpisu této smlouvy

- Dodavatel je povinen nejpozději první pracovní den následující po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy vyzvat objednatele k převzetí díla do zkušebního provozu v délce 7 kalendářních dnů.

- Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Termínem dokončení díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu po úpravě SW konfigurace po 30 denním provozu.

IV.

Cena

- Smluvní strany se dohodly celkové ceně za řádně provedené dílo takto:

cena Díla bez DPH [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ,- Euro

DPH v  sazbě … % [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Cena Díla včetně DPH [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ,- Euro

(slovy: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ  Euro

- Cena díla je stanovena dodavatelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu (nebo-li Cenová kalkulace) nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

    - Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

    - Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost dodavatel. V době uzavření smlouvy činí DPH [_____%] DOPLNÍ UCHAZEČ

- Cena Díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem  smlouvy z níže uvedených důvodů:

- před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

- v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem 
a neobsažených v zadávací dokumentaci,

- v případě méněprací.

- Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného 
a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá dodavatel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

- Důvodem pro změnu ceny díla není plnění dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu dodávek a služeb dle položkového rozpočtu.

V.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

- Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla jako celku.

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,

- předmět smlouvy, tj. text „Realizace nového digitálního rádiového systému standardu ETSI pro hlasovou a datovou komunikaci pro Městskou policii Karviná“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- soupis provedených prací schválený objednatelem,

- přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.

- Text týkající se dotačního titulu: Dílo je součástí projektu „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju“, registrační číslo projektu: „CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

- Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

- První faktura ve výši 90 % celkové ceny bude dodavatelem vystavena do 7 kalendářních dnů po ukončení zkušebního provozu. Druhá faktura ve výši 10 % celkové ceny bude vystavena dodavatelem do 7 kalendářních dnů po  úpravě SW konfigurace po 30 denním provozu.

- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s  Přílohou č. 1, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

- Dodavatel je povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení provedení díla podle čl. III. odst. 3 této smlouvy k jeho převzetí v místech provádění díla dle odstavce 1 čl. VII. této smlouvy.

- Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.

- Dílo bude dodavatelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

    - označení předmětu díla,

    - označení objednatele a dodavatele díla,

    - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

    - datum ukončení záruky na dílo,

    - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

    - seznam převzaté dokumentace,

    - prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,

    - datum a místo sepsání protokolu,

    - seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,

    - lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. j) tohoto odstavce,

    - jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a dodavatele.

- Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. X. této smlouvy.

- Dodavatel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.

- Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla dodavatel předá objednateli při předání díla. Pokud dodavatel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není dodatel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

VII.

Místo plnění

1.   Místem plnění jsou pracoviště organizací objednatele, a to:

-  budova Rehabilitačního sanatoria Lázně Darkov, Čsl. armády  2954/2, 733 12 Karviná-Hranice

-  obytná budova, Božkova 400, Karviná-Ráj

-  budova Úřadu práce, Osvobození 1388, Karviná-Nové Město

- sídlo Městské Policie Karviná na adrese Univerzitní park 51/1, Karviná-Fryštát

VIII.

Součinnost smluvních stran

1. 	Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

2.  Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně, resp. objednatel dodavateli a dodavatel objednateli. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany splnění jejich smluvních povinností.

3.	Dodavatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli resp. kontaktním osobám objednatele jednajícím ve věcech technických nebo smluvních a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4.	Dodavatel je povinen při provádění Díla dle této Smlouvy postupovat nejen samostatně, s odbornou péčí podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele, ale rovněž v souladu s příkazy objednatele.

IX.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

  - Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu přechází na objednatele okamžikem úplného protokolárního předání Díla objednateli dodavatelem.

  - Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody na Díle včetně prací a dodávek provedených subdodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást Díla, a to od termínu zahájení Díla až do protokolárního předání Díla objednateli, kdy odpovědnost přechází na objednatele. Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody na Díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen objednatelem.

  - Dodavatel odškodní objednatele a právně je na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti dodavatele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

  - Způsobí-li dodavatel nebo jeho subdodavatelé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním dle této Smlouvy škodu, je dodavatel za tuto škodu odpovědný a je povinen ji uhradit. Dodavatel se dále zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem nebo jeho subdodavatelem objednateli třetím osobám, a to na částku ve výši alespoň 1 mil. Kč.

  - Dodavatel je povinen předložit doklady o pojištění dle ustanovení odst. 4 tohoto článku nejpozději při podpisu této Smlouvy. Kopie dokladu o pojištění dle ustanovení odst. 4 tohoto článku tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.

X.

Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Dodavatel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost 24 měsíců. U Lion baterií požaduje zadavatel životnost v délce 12 měsíců, u baterií pro zálohu retranslace a základnové stanice 24 měsíců.

- Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

- Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

  - faxové číslo: …………….., nebo

  - e-mail: …………………….,  nebo

adresu: ………………………………..

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- Dodavatel provede odstranění vady nejpozději do 24 hodin ode dne doručení oznámení o vadě znemožňující provoz základních prvků rádiové sítě, resp. do 72 hod. pro odstranění závad dalších komponent rádiové sítě. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne dodavatel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Základními prvky se pro účely této smlouvy rozumí převaděče a další komponenty, jejichž nefunkčnost znamená vyřazení hlasové komunikace rádiové sítě z provozu za standardních podmínek prostřednictvím retranslace. Dalšími komponenty se rozumí ty součásti rádiové sítě, které jsou její součástí, či součástí spolupracující na provozu, které však nemají bezprostřední vliv na funkčnost sítě jako celku, resp. jsou provozně nahraditelné do okamžiku odstranění závady (poruchy jednotlivých radiostanic, jejich příslušenství apod.) a dále sledování polohy GPS.“

XI.

Sankce týkající se Díla

  - Dodavatel je povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností dodavatele sjednaných touto Smlouvou:

- v případě, že dodavatel nepředá z důvodů spočívajících na jeho straně dokončené a úplné Dílo objednateli ve sjednaném termínu, je objednatel dále oprávněn uplatnit a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že dodavatel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (s výjimkou smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty dle jiných písmenech tohoto odstavce nebo na jiných místech této Smlouvy či v jejích přílohách), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování písemně upozorněn, a to s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je při neodstranění porušení smluvní povinnosti objednatel oprávněn uplatnit a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den, ve kterém trvá porušení příslušné smluvní povinnosti.

  - Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele dodavateli, přičemž jakákoliv smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná vždy na účet objednatele. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

  - Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za prodlení s úhradou faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády ve smyslu § 1970 OZ, a to z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.

Odstoupení od Smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud dodavatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

- vstoupí do likvidace;

- přerušil (zastavil) práce na Díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a termínu předání Díla objednateli;

- je v prodlení s prováděním Díla;

- oznámil objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

- přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo opakovaně porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

Shora uvedené důvody jsou považovány za podstatné porušení této Smlouvy.

  - Za podstatné porušení této Smlouvy, pro které je dodavatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, se považuje zejména to, jestliže je objednatel i přes urgenci dodavatele v prodlení s úhradou faktury trvající déle než patnáct dnů od této urgence.

XIII.

Komunikace smluvních stran

  - Smluvní strany komunikují navzájem písemně (např. i ve formě emailu, případně datovou schránkou) prostřednictvím kontaktních osob této Smlouvy, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce. Smluvní strany komunikují navzájem prostřednictvím svých kontaktních osob zejména v těch případech, u nichž je to v této Smlouvě výslovně uvedeno, a dále např. v takových záležitostech, u nichž to vyplývá z povahy úkonu (např. v případě oznámení skutečností, které brání smluvní straně ve splnění smluvních povinností, nebo v případech oznamování vad, v případech týkajících se pravidelné údržby, servisní pohotovosti, technické podpory, či v případech technických pokynů k plnění Smlouvy).

  - Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje vyplývající z této Smlouvy. Změna kontaktní osoby, její adresy a údajů týkajících se kontaktní osoby, může být učiněna bez zbytečného prodlení prostřednictvím kontaktní osoby a oznámena ostatním smluvním stranám prostřednictvím jejich kontaktních osob písemně (např. i ve formě emailu), aniž by k takové změně musel být uzavírán dodatek této Smlouvy.

  - Pokud kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této Smlouvy, postoupí se problém k řešení kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň statutárních orgánů smluvních stran.

Součásti Smlouvy

  - Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – cenová kalkulace

Příloha č. 3: Doklad o pojištění

Příloha č. 4: Poddodavatelské schéma

XV.

Práva k duševnímu vlastnictví

  - Dodavatel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ, nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užit jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), které bylo vytvořeno dodavatelem na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (zejména k dodavatelem vytvořeným materiálům), a to ke všem způsobům užití autorského díla ve smyslu OZ a autorského zákona. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž dodavatel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž dodavatele (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. V případě postoupení licence je objednatel povinen informovat dodavatele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Cena licence dle tohoto odstavce je již zahrnuta v ceně Díla.

  - K aplikačnímu software, ke grafickým dílům a ostatním programům třetích stran odlišných od dodavatele, která jsou součástí Díla, je dodavatel povinen dodat objednateli také příslušné licence. Tyto licence musí být dodány jako územně a časově neomezené nebo, pokud budou časově omezeny, pak musí být účinné minimálně po dobu po dobu 10 let po dokončení a dodání Díla. Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných licencí, dodavatel dodá tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně pokud nebudou splňovat podmínku dle předchozího souvětí, pak je dodavatel povinen zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka byla fakticky splněna; Cena licencí dle tohoto odstavce včetně nákladů na obnovu nebo znovupořízení licencí jsou již zahrnuty v celkové ceně Díla. Pokud dodavatel v průběhu plnění této Smlouvy nahradí programové produkty novějšími, zavazuje se poskytnout odběrateli oprávnění k výkonu práva užít tyto nové programové produkty za podmínek obdobných původnímu oprávnění.

  - Objednatel nabývá práva užívat předmět licence okamžikem předání té části Díla, jejíž součástí příslušné (programové) produkty jsou.

  - V případě, že třetí strana uplatní nárok z důvodu porušení patentu nebo autorského práva produktem, jenž dodavatel dodal objednateli, bude dodavatel hájit objednatele před takovým nárokem na své náklady. Dodavatel uhradí veškeré náklady, škody a poplatky uložené soudem či náhradu zahrnutou v dohodě o vyrovnání schválené, a to za předpokladu, že objednatel:

#### (a)	bezodkladně předá dodavateli písemné oznámení o takovém nároku; a

#### (b)	umožní dodavateli řídit obhajobu a jednání o vyrovnání a bude s dodavatelem při obhajobě a jednáních o vyrovnání spolupracovat

Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu té smluvní strany, která Smlouvu podepsala nejpozději.

  - Zánikem této Smlouvy nezanikají práva na majetkové sankce podle této Smlouvy.

  - Tato Smlouva může být měněna, není-li v ní v konkrétních případech uvedeno jinak, pouze formou písemných očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

  - Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mailová zpráva. Dodavatel přebírá podle ust. § 1765 OZ riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen. V souladu s ustanovením § 1801 OZ se ve smluvním vztahu založeném touto Smlouvou vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.

  - Smluvní strany se zavazuji jakékoliv osobní údaje, se kterými přijdou do styku v souvislosti s plněním této Smlouvy, chránit v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Smluvní strany se dále zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Ustanovení předchozí věty se netýká zpřístupnění obchodních a technických informací subdodavatelům, zaměstnanců, či externím spolupracovníkům, pomocí nichž některá smluvní strana provádí plnění této Smlouvy a kterým je nezbytné takovou informaci zpřístupnit. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto článku, nese smluvní strana, která povinnost porušila, všechny důsledky s tím spojené, zejména pak musí příslušné smluvní straně nahradit škodu, která jí vznikla porušením povinnosti uvedené v tomto odstavci.

  - Situace (práva a povinnosti smluvních stran) neupravené touto Smlouvou se řídí OZ, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují na úpravu práv a povinností touto Smlouvou založených a v ní neupravených užití obchodních zvyklostí.

  - Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - V případě, že je dodavatel plátcem DPH, pak podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy (dále jen „daň“),

- jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

  - Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel.

  - Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

  - Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

  - V souladu s Příručkou pro příjemce Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko musí být veškeré dokumenty archivovány minimálně do 31.12.2027, tato povinnost platí pro objednatele i dodavatele. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je stanovená pro Program Interreg V-A Česká republika – Polsko, archivují se dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Karviná na její ….. schůzi konané dne ………, usnesením č. ……… (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Za objednatele:						Za dodavatele:

| V Karviné dne __________ _________________________ Ing. Martina Šrámková vedoucí Odboru rozvoje objednatel | V __________ dne __________ _________________________ [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ |
| --- | --- |

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.