#### V Ostravě dne  3. června 2020

#### plán  kontrolních  prohlídek

##### Stavby  :  VÝSTAVBA PARKOVACÍ PLOCHY A ÚPRAVY VNITROBLOKU DOMU ČP.627 NA ULICI KOSMONAUTŮ V KARVINÉ - RÁJI

- OBJEKT  SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Kontrolní prohlídky stavby budou vykonávány pověřeným zástupcem příslušného stavebního úřadu v průběhu realizace stavby dle §133 a §134 zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona).

Projektant navrhuje jednu  kontrolní prohlídku stavby:

Kontrolní prohlídka  se navrhuje  po dokončení všech navržených stavebních prací před vydáním kolaudačního souhlasu.

Stavebník nebo dodavatel ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, zajistí provedení kontrolní prohlídky

……………………………………..

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrána