Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkola Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát

se sídlem:		Dr. Olszaka, 733 01 Karviná-Fryštát

zastoupeno		Mgr. Tomaszem Śmiłowski, ředitelem školy

jednání ve věcech:

- smluvních:  		Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel školy

- technických:		Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového, 				oddělení provozu a údržby majetku

telefon:			596 312 054

596 387 270

e-mail:			smilowski@pzskarvina.cz

adela.pietroszova@karvina.cz

IČ:			64628680

DIČ:			CZ64628680

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:		172188339/0800

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 	Petr Vaňhara

zapsána živnostenském rejstříku:		 č.j. 98/598917/4378/Str   Ev.č. :380300-5893-02

zastoupena:					Petrem Vaňharou

ve věcech smluvních a technických – stavbyvedoucí: 	Petr Vaňhara

se sídlem:					Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně

IČ:					60964341

DIČ:				CZ6905084945

telefon:					602 725 623

fax: 					596 544 880

e-mail: 					repokl@volny.cz

bankovní spojení: 					Komerční banka, a.s.

č. účtu:   							107-4352020257

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Střecha nad mateřskou školou Dr. Olszaka 155/1, Karviná-Fryštát“  (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace a rozpočtu zpracované Ing. Pavlem Stoklasou v červnu 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby řešení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy

Na základě změnového řízení budou řešeny méněpráce ve výši - 143.274 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o - 143.274,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 1.600.920,20 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 336.193,23 Kč |
| Cena vč.DPH | 1.937.113,50 Kč |

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 1.457.646,20 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 306.105,70 Kč |
| Cena vč.DPH | 1.763.751,90 Kč |

Společná a závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními. Právní vztahy tímto Dodatekem č.1 neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tento Dodatek č.1 však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy tímto Dodatkem č.1  neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č.1  je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne					      V Karviné dne

za objednatele	                                  za zhotovitele

| ………………………………………… | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Mgr. Tomasz Śmilowski ředitel školy | Petr Vaňhara jednatel |